**会议记录**

时间：2015-09-13 9:12 地点：图书馆研3305 成员：袁阳阳，袁楚宏，张鑫龙 主题：章程制定

章程按照袁帅给的制定

团队形式确定为民主式，即各项决策经团队开会讨论后决定。

确定每周会议时间：周五晚7：30-10:00

迟到或缺席惩罚：请喝饮料

会议议题确定方式：会议前Q群内讨论确定

需公示材料上传时间：会议前一晚

会议结束后，会议记录上传到群共享并交由组长审核，避免遗漏

集体工作与开会不同，可利用上机时间，需更多时间则讨论后决定时间地点

先写测试用例10-20个，后写代码

阶段总结个人800字，团队1000字

编码规范由文档确定，下次会议解决

各个模块预先设计好接口，保证顺利整合

配置管理先用SVN，尝试学习使用github

DDL时间以作业DDL为准适当提前，每次作业布置后讨论决定

任务未完成惩罚：一次未完成聚餐出50％，二次未完成聚餐出100％

Bug处理：先自行处理，无法解决提交由团队讨论协作解决

增加个人代码评审和团队代码评审，使用github。

模块提交时样例测试通过率<90％进行惩罚，每降低10％增加一次惩罚，此惩罚不与任务未完成惩罚重叠。测试通过率<60%，视作未按时完成。

会议记录增加记录人和组长，命名按照日期命名。

记录人：张鑫龙 组长：袁楚宏