会议时间：2015.11.13 19:30 会议地点：研讨间3305

到会人数：4

会议过程：

1. 了解目前的工作进度
2. 一些功能的讨论
3. 写代码的顺序

会议结论：

1. 在单据审批模块增加对账户操作的调用
2. 取消生成截止点的功能
3. JInternalFrame改成JFrame
4. 先写主界面部分，然后分功能完成模块
5. 主界面——管理——单据——库存——统计分析、期初建账等等
6. 下一步进行MockObject和驱动，还有度量